# Documentação do Projeto

Visão e Escopo  ·  Glossário  ·  Requisitos e Regras de Negócio  ·  Casos de Uso  ·  System Design  ·  Mapeamento de Riscos

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 4º semestre

Instituição: Unicesumar

Equipe

Lucas Araujo

Helen Alves

Erica Silva

Carlos Dutra

Juliano Hauari

Luan Sacoman

Atualizado em 28/10/2026

# 1. Documento de Visão e Escopo

## Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Criação do escopo definitivo e alinhamento das regras de negócio | Aprovado para MVP |

## 1.1. Propósito e Objetivo Geral

### O Problema

A contratação de mão de obra temporária em bares, restaurantes, mercados e eventos em Maringá e região é realizada predominantemente de forma informal, por meio de grupos de mensagens (WhatsApp) e indicações boca a boca. Esse cenário gera problemas críticos para ambos os lados: Incerteza na entrega (risco de no-show), falta de histórico e vulnerabilidade a calotes.

### A Solução

O Freelas (MeuFreela) é um aplicativo de intermediação que gerencia o ciclo completo do trabalho temporário. A plataforma remove o atrito através de um sistema de avaliação cega mútua e garantia de pagamento por custódia digital.

### Objetivos Específicos

- Padronização Estrutural: Forçar clareza total das condições do turno.
- Reputação Bilateral: Score de 0 a 5 estrelas baseado em assiduidade.
- Blindagem Financeira: Custódia retida na contratação e com aprovação tácita em 6 horas.
- Sustentabilidade: Monetização imediata com comissões, planos premium e taxas de reposição automática.

## 1.2. Limites do Sistema (O que é e o que NÃO é)

### O que é (Escopo Amplo do MVP)

- Cadastro e Perfis Seguros para maiores de 18 anos com CPF/CNPJ.
- Vagas e Geolocalização: com herança de endereço e API de Mapas.
- Contratação com Check-in/Check-out territorial por GPS.
- Financeiro com Custódia, Split de pagamentos, saques via Pix e Aprovação Tácita de 6h.
- Reputação Double-Blind de 72 horas e Chat em tempo real via WebSocket.
- Monetização Ativa: Reposição (R$ 15), Boost de perfil (R$ 4,90), Boost de vaga (R$ 9,90) e Premium (R$ 19,90/mês).

### O que NÃO é (Fora do Escopo)

- Não possui vínculo empregatício com os profissionais.
- Sem contabilidade corporativa avançada ou folha de freelas complexa (Fase 2).
- Sem expansão multicategorias ou expansão geográfica fora de Maringá (Fase 3).
- Sem agendamentos em lote, regras da casa ou restrições de funções vitais no plano gratuito.

# 2. Glossário de Termos do Negócio

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Aprovação Tácita | Liberação automática do valor para o freelancer caso o estabelecimento não conteste em 6 horas pós-turno. |
| Avaliação Cega | Notas e comentários ocultos até que ambas as partes enviem ou o prazo de 72h expire. |
| Custódia Digital | Retenção segura de 100% do valor do turno no ato da contratação/confirmação pelo freelancer (RN-CART-02). |
| No-show | Falta injustificada sem aviso prévio. Tolerância de até 3 faltas em 90 dias antes de suspensão de 7 dias corridos. |
| Vaga Relâmpago | Regime de urgência para substituição automática de freelancers com base em raio de distância (km). |
| Arquitetura Stateless | Servidor que não guarda sessão entre uma requisição e outra: cada requisição traz o token de acesso com o usuário e o perfil, e todo o estado do negócio fica no banco de dados. Por isso qualquer cópia do backend atende qualquer requisição. |
| Estratégia de Carga | Conjunto de técnicas para sustentar 1 milhão de escritas e 2 milhões de leituras por dia: fila de tarefas e escrita em lote, índices parciais, réplica de leitura, cache, particionamento mensal, bloqueio de linha e pool de conexões. |

# 3. Documento de Requisitos e Regras de Negócio

## Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição das Alterações | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/09/2026 | Equipe Freelas | Mapeamento inicial e consolidação de RFs e RNFs | Aprovado |
| 1.1 | 27/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Ajuste de consistência do fluxo de custódia e geolocalização | Aprovado |
| 1.2 | 28/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Inclusão dos requisitos não funcionais (seção 3.3) | Rascunho |

## 3.1. Requisitos Funcionais (RF)

### Módulo de Perfis, Acesso e Segurança (Estabelecimentos e Freelancers)

- RF01 (Empresa): O sistema deve permitir que o empregador crie e visualize um cadastro corporativo completo (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone, Categoria e Endereço).

- RF02 (Freelancer): O sistema deve permitir que o freelancer crie sua conta contendo nome completo, CPF, data de nascimento e endereço.

- RF03 (Ambos): O sistema deve gerenciar o controle de acessos exigindo e-mail e senha por meio de conexões seguras.

- RF04 (Freelancer): O sistema deve permitir que o freelancer edite seu perfil profissional (breve apresentação, foto, formações, conhecimentos específicos e currículo digital).

- RF05 (Ambos): O sistema deve viabilizar a alteração de senhas corporativas e pessoais e o fluxo seguro de recuperação por tokens digitais.

### Módulo de Oportunidades e Candidaturas (Vagas)

- RF06 (Empresa): O sistema deve permitir que o empregador crie, publique, edite, encerre ou exclua vagas informando a função, quantidade de posições, horários exatos, valor financeiro e benefícios em até 3 etapas.

- RF07 (Freelancer): O sistema deve disponibilizar um painel de visualização de vagas abertas com filtros de pesquisa estruturados (localização, valor, horário e categoria).

- RF08 (Freelancer): O sistema deve permitir que o freelancer marque vagas como preferidas (favoritas) e acompanhe o status de suas candidaturas de forma contínua.

### Módulo de Seleção, Contratação e Campo Territorial

- RF09 (Empresa): O sistema deve disponibilizar ao empregador a lista de candidatos de uma vaga, permitindo filtrá-los e ordená-los por score, proximidade geográfica ou histórico profissional.

- RF10 (Empresa): O sistema deve permitir que o empregador acesse o perfil profissional autorizado do candidato e realize a solicitação de contratação.

- RF11 (Freelancer): O sistema deve disponibilizar a opção do profissional aceitar ou recusar formalmente as propostas de turnos recebidas.

- RF12 (Ambos): O sistema deve validar e registrar digitalmente os horários e timestamps exatos de check-in e check-out do freelancer no estabelecimento através do GPS do dispositivo.

### Módulo de Reposição Automática de Emergência

- RF13 (Empresa): O sistema deve disparar a busca automática de substitutos em regime de "vaga relâmpago" quando houver uma desistência ou no-show.

- RF14 (Empresa): O sistema deve permitir que o empregador parametrize o alcance máximo em quilômetros (raio de busca em km) para as notificações emergenciais.

Módulo Financeiro, Carteira e Cobranças

- RF15 (Empresa): O sistema deve exigir a definição e vinculação de um meio de pagamento corporativo válido no ato de criação de vagas.

- RF16 (Freelancer): O sistema deve permitir a homologação e o vínculo de chaves Pix ou dados bancários de mesma titularidade (mesmo CPF) para recebimento.

- RF17 (Freelancer): O sistema deve disponibilizar uma carteira digital detalhando saldos (Disponível, Pendente e Em Disputa), indicadores de ganhos periódicos e histórico de pagamentos.

- RF18 (Freelancer): O sistema deve permitir que o freelancer realize saques financeiros sob demanda via Pix para a sua chave homologada.

### Módulo de Avaliação, Reputação e Backoffice

- RF19 (Ambos): O sistema deve disponibilizar o fluxo de avaliação mútua e cega pós-turno, processando notas de 0 a 5 estrelas e comentários textuais.

- RF20 (Freelancer): O sistema deve permitir que o freelancer realize a contestação de avaliações de má-fé e insira justificativas anexando evidências documentais em casos de falta (no-show).

- RF21 (Administrador): O sistema deve prover um painel administrativo para moderação de disputas financeiras, análise de contestações, auditoria centralizada de logs e gerenciamento de assinaturas corporativas.

### Módulo de Monetização e Comunicação (Aceleradores)

- RF22 (Ambos): O sistema deve prover canais de comunicação interna via chat em tempo real e disparar notificações push automáticas para jornadas críticas.

- RF23 (Freelancer): O sistema deve gerenciar a assinatura recorrente do plano Premium do Freelancer e processar as microtransações de Boost de Perfil.

- RF24 (Empresa): O sistema deve gerenciar a assinatura do plano Premium da Empresa e processar as microtransações de Boost de Vagas.

## 3.2. Regras de Negócio (RN)

### Cadastro e Manutenção Cadastral

- RN-CAD-01 / RN-CADF-01 (Validação de Unicidade): É mandatório que e-mails, CNPJs e CPFs sejam únicos por conta. O cadastro de freelancers é restrito a maiores de 18 anos.

- RN-CAD-09 (Alteração Sensível Jurídica): Modificações de CNPJ corporativo são bloqueadas na interface do usuário, sendo resolvidas exclusivamente por suporte manual pós-auditoria.

- RN-CADF-06 (Manutenção de Higiene da Base): O sistema realiza checagens automatizadas de dados a cada 30 dias. Contas sem login há 3 meses perdem visibilidade nas buscas até um novo login.

### Fluxo de Escopo, Publicação e Sprints de Vagas

- RN-VAG-04 (Piso da Plataforma): O valor ofertado por um turno de trabalho temporário não pode ser inferior ao piso mínimo por hora ou diária estabelecido pela plataforma.

- RN-VAG-09 (Proteção Unilateral do Turno): Alterações em vagas publicadas com profissionais já confirmados que reduzam valores ou modifiquem funções exigem obrigatoriamente um novo aceite digital do freelancer.

### Regras de Cancelamento, Faltas e Penalidades (No-Show)

- RN-SEL-12 (Escala de Impacto de Cancelamento): Cancelamentos com mais de 24h geram impacto reduzido no score. Cancelamentos realizados em menos de 2h antes do início do turno são classificados como de última hora, penalizando drasticamente o score de quem cancelou e disparando cobranças financeiras se executados pelo empregador.

- RN-CONT-06 / RN-SCORE-08 (Tolerância Disciplinar): O freelancer possui uma tolerância limite de até 3 faltas injustificadas (no-show) num período dinâmico de 90 dias, mantendo avisos públicos em seu perfil. Caso ultrapasse 3 ocorrências sem justificativa homologada, o sistema aplica uma suspensão punitiva bloqueando novas candidaturas por 7 dias corridos.

### O Mecanismo Regrador de Custódia Digital (Escrow) e Split de Pagamento

- RN-CART-02 (Captura na Contratação): O estabelecimento não realiza pagamentos na postagem da vaga. O gateway de pagamento processa a captura compulsória de 100% do valor bruto da vaga no exato instante em que o freelancer clica em "Aceitar Contratação". O valor assume o estado de PAGO_CUSTODIA.

- RN-CART-03 (Liquidação por Split): Após a realização do check-out territorial do freelancer e validação do empregador, o gateway executa o split de pagamento de forma instantânea: desconta a taxa de comissão da plataforma e transfere o valor líquido para o saldo disponível do profissional.

- RN-CART-12 (Aprovação Tácita Anti-Calote): Se o empregador não validar o encerramento do serviço e nem abrir uma disputa/contestação em até 6 horas contínuas após o check-out do freelancer, o sistema executa a aprovação tácita automática, alterando o estado do pagamento para LIBERADO e liberando o dinheiro na carteira do freelancer.

- RN-CART-14 (Casamento de Titularidade Bancária): Visando mitigar fraudes e lavagem de dinheiro, saques Pix são restritos a contas bancárias cujo CPF do DICT seja idêntico ao CPF cadastrado na conta do freelancer, proibindo repasses a terceiros.

- RN-CART-16 (Janela de Resfriamento de Chaves): Toda alteração de chave Pix ou dados bancários exige autenticação de dois fatores (2FA) e congela de forma mandatória qualquer pedido de saque por 24 horas para análise de segurança.

### Regras de Reputação e Monetização

- RN-SCORE-03 (Avaliação Cega Double-Blind): Notas (0 a 5) e comentários de avaliações finalizadas permanecem ocultos em repouso no banco até que ambas as partes enviem seus respectivos feedbacks ou que o prazo de 72 horas pós-serviço expire.

- RN-PREM-02 (Direito de Acesso Gratuito): Em conformidade com o art. 39 do CDC, o plano Premium do Freelancer é estritamente facultativo. Nenhuma funcionalidade vital (candidaturas, buscas geográficas e saques) pode ser bloqueada para forçar a assinatura.

- RN-PREM-10 (Arrependimento Legal): É assegurado o reembolso integral em até 7 dias corridos para compras de assinaturas recorrentes na plataforma.

## 3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Restrições e premissas técnicas de qualidade do sistema. A numeração segue a consolidação dos requisitos do Empregador; os requisitos específicos do Freelancer estão em Requisitos Freelancer Consolidados.

### Segurança e Acesso

- RNF01 / RNF02 / RNF03 (Acesso Seguro): O acesso exige e-mail e senha, as senhas são armazenadas com hash e toda comunicação usa conexão segura (HTTPS).

- RNF04 (Registro de Acessos): Acessos, tentativas de login e operações sensíveis são registrados em log de auditoria.

- RNF05 (Sessão por Inatividade): A sessão é encerrada por inatividade, por meio do prazo do token de acesso e do token de renovação.

- RNF06 (Recuperação de Senha): A recuperação usa token temporário de até 15 minutos, enviado apenas ao e-mail validado.

- RNF07 (Isolamento de Dados): Cada empresa acessa somente as próprias informações; um identificador diferente do token resulta em acesso negado.

- RNF18 (Antifraude no Cadastro): O sistema impede, por meio da autenticação do empregador, o cadastro de contas fraudulentas que publiquem vagas falsas.

### Desempenho e Disponibilidade

- RNF08 (Tempo de Resposta): As telas de vagas e de candidatos respondem em até 3 segundos.

- RNF09 (Publicação Ágil): A publicação de uma vaga exige no máximo 3 telas.

- RNF10 (Disponibilidade): O sistema fica disponível 99,5% do tempo ao mês.

- RNF13 / RNF15 (Prazos de Aviso e Visibilidade): Notificações de candidatura e de substituição chegam em até 5 segundos, e a vaga publicada fica visível aos freelancers em até 5 segundos.

- RNF14 (Picos de Uso): O sistema suporta os horários de pico sem degradação perceptível, no cenário de 1 milhão de escritas para cada 2 milhões de leituras por dia.

- RNF26 (Serviço de Mapas): A consulta de distância responde em até 2 segundos, com cache por CEP.

### Integridade e Pagamentos

- RNF11 / RNF12 (Alterações Controladas): Dados só são alterados por ações autorizadas, e as alterações de vagas ficam registradas com data, hora e autor.

- RNF16 (Sem Cobrança em Duplicidade): Toda operação de cobrança usa chave de idempotência, garantida por restrição única no banco.

- RNF17 (Dados de Cartão): Dados de cartão são tratados somente pelo gateway de pagamento certificado; o sistema guarda apenas o token.

- RNF24 (Comprovante): Cada transação gera comprovante consultável pelo usuário.

### Conformidade e Dados Pessoais

- RNF19 (LGPD): O tratamento de dados pessoais segue a LGPD, com consentimento específico para dados sensíveis.

- RNF20 (Margem de Erro do GPS): A validação de check-in, check-out e raio de busca considera a margem de erro da localização do aparelho.

- RNF21 (Criptografia em Repouso): Dados pessoais e de recebimento são criptografados em repouso.

- RNF22 (Exclusão de Dados): O usuário pode pedir a exclusão da conta e dos dados pessoais.

### Operação e Infraestrutura

- RNF23 (Backup): Backup diário do banco de dados, com arquivamento contínuo do log, e cópia guardada fora do servidor.

- RNF25 (Compatibilidade): O sistema funciona nos principais navegadores e em versões atuais de Android e iOS.

- RNF27 / RNF28 (Monitoramento): Relatórios de erro do aplicativo e logs centralizados do backend.

- RNF29 (Nova Tentativa): Se o envio de uma mensagem ou de uma chamada externa falhar, o app pode repetir sem duplicar o registro.

- RNF30 (Limite de Requisições): O sistema limita as requisições por usuário, com contadores compartilhados entre os servidores.

- RNF31 (Atualização sem Parada): Novas versões são publicadas sem interromper o serviço.

# 4. Especificação Completa dos Casos de Uso

## Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição das Alterações | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09/2026 | Luan / Lucas | Detalhamento inicial dos fluxos base | Aprovado |
| 1.1 | 27/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Inclusão das especificações de segurança e saques | Aprovado |

## 4.1. Especificação de Casos de Uso Críticos do MVP

### UC-E05: Criar e Publicar Vaga

- Ator(es): Empresa (Principal), Sistema (Secundário).

- Pré-condições: Empresa autenticada, com cadastro 100% ativo e meio de pagamento válido vinculado.

- Fluxo Principal:

  - A Empresa acessa a opção de criação de vaga.

  - O Sistema apresenta o formulário estruturado de postagem (3 telas).

  - A Empresa preenche a função desejada, quantidade de profissionais, horários futuros, alimentação e localização.

  - A Empresa estipula o valor financeiro do turno (respeitando o piso da plataforma).

  - A Empresa confirma a publicação.

  - O Sistema valida a completude dos dados, herda o mapa de localização e disponibiliza a vaga no painel público de buscas em até 5 segundos.

- Fluxos Alternativos / Exceções:

  - 3a. Dados Obrigatórios Ausentes: O sistema bloqueia o avanço de tela, sinaliza os campos vazios em vermelho e impede o envio.

  - 4a. Valor abaixo do piso: O sistema exibe um alerta de violação de regra de negócio e impede a gravação até que o valor seja reajustado.

- Pós-condições: Vaga cadastrada assume status Publicada, gerando metadados de auditoria.

### UC-F17: Aceitar ou Recusar a Contratação

- Ator(es): Freelancer (Principal), Empresa e Sistema (Secundários).

- Pré-condições: Freelancer autenticado, selecionado pelo empregador em uma candidatura ativa dentro do prazo.

- Fluxo Principal:

  - O Freelancer abre a notificação de seleção de contratação.

  - O Sistema apresenta a tela de aceite com o resumo financeiro e operacional final e imutável do turno.

  - O Freelancer clica em "Aceitar Proposta".

  - O Sistema envia uma chamada síncrona via API para o gateway de pagamento.

  - O Gateway processa a captura de 100% do valor do turno do cartão/saldo da empresa.

  - O Gateway retorna sucesso e altera o estado da transação para PAGO_CUSTODIA.

  - O Sistema confirma o turno, emite o comprovante digital unificado e retira o freelancer de concorrências no mesmo horário.

- Fluxos Alternativos / Exceções:

  - 3a. Profissional Recusa ou Prazo Expira: O sistema encerra o card, notifica o estabelecimento e reabre a listagem para nova escolha de candidatos.

  - 5a. Falha de Cobrança / Cartão Recusado pelo Gateway: O sistema aborta o fluxo, não confirma a contratação, alerta o freelancer e notifica a empresa para regularizar o meio de pagamento.

- Pós-condições: Contratação gravada em banco físico, saldo retido em custódia e compromisso formal assumido pelas partes.

### UC-F22: Registrar Check-in e Check-out do Turno

- Ator(es): Freelancer (Principal), Empresa e Sistema (Secundários).

- Pré-condições: Contratação previamente confirmada no estado de custódia, permissão de localização do GPS ativa no dispositivo.

- Fluxo Principal:

  - O Freelancer chega ao estabelecimento e clica em "Realizar Check-in".

  - O Sistema captura as coordenadas de geolocalização do aparelho e calcula a distância até o endereço da vaga.

  - O Sistema valida que o profissional está no local correto (computando a margem de erro técnica do GPS).

  - O Sistema grava o timestamp de início de jornada e dispara push de presença para a gerência da Empresa.

  - Ao final do turno, o Freelancer clica em "Realizar Check-out".

  - O Sistema revalida a geolocalização e altera o status do pagamento para AGUARDANDO_CONFIRMACAO, iniciando o cronômetro de 6 horas da aprovação tácita.

- Fluxos Alternativos / Exceções:

  - 3a. Dispositivo fora do Raio Territorial do Estabelecimento: O sistema emite alerta de divergência geográfica, bloqueia a assinatura de ponto digital e solicita que o freelancer se aproxime do gerente para validação manual.

- Pós-condições: Horas trabalhadas registradas com integridade física e travas temporais para auditoria financeira.

# 5. Documento de System Design

## Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição das Alterações | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/10/2026 | Lucas / Carlos | Esboço e mapeamento estrutural das tarefas técnicas | Rascunho |
| 1.1 | 27/10/2026 | Helen / Luan | Definição de pendências de refinamento pós-sprint | Aprovado para Engenharia |
| 1.2 | 28/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Inclusão da topologia, da escalabilidade e da comunicação entre camadas (resumo do Documento de System Design) | Rascunho |

## 5.1. Topologia e Arquitetura Geral

### Resumo do Documento de System Design (versão completa em documentação/Geral)

- Arquitetura: aplicativo mobile e aplicação web consomem, por HTTPS e JSON, um backend REST stateless composto por API, autenticação e nove módulos de negócio (um por pacote do diagrama de classes), com uma fila de tarefas executada por um worker. Todo o estado fica no PostgreSQL 16 (28 tabelas, mais a fila de tarefas e os tokens de renovação). O Redis é usado só como cache e para o limite de requisições, não guarda sessão nem dado oficial. Mapas, gateway de pagamento e notificações são serviços externos chamados somente pelo backend. A distância vem do Serviço de Mapas a partir do CEP, sem latitude e longitude no banco (decisão de 07/10).

## 5.2. Estratégia de Escalabilidade e Volumetria (RNF Crítico)

### Resumo do Documento de System Design (versão completa em documentação/Geral)

- Cenário: 1 milhão de escritas para cada 2 milhões de leituras por dia, com pico de cerca de 83 requisições por segundo (28 de escrita e 56 de leitura). O fluxo mais pesado é o de notificações (88,5% das escritas, em rajadas de cerca de 1.200 avisos por vaga publicada). Estratégias: fila de tarefas no PostgreSQL com escrita em lote, índices parciais, uma réplica de leitura assíncrona, cache em Redis (busca, mapas, contador de não lidas e limite de requisições), partição mensal das tabelas de notificação e auditoria, bloqueio de linha onde há disputa e PgBouncer. Os números são estimativas e devem ser confirmados com teste de carga antes da produção.

## 5.3. Integrações e Comunicação Síncrona/Assíncrona

- API de Pagamento: Descrição técnica detalhada da integração em ambiente de homologação com a API do gateway (Stripe/Mercado Pago). O fluxo gerencia de forma síncrona as operações de Escrow (retenção de custódia na contratação) e de forma assíncrona os webhooks de conciliação bancária de splits, estornos decorrentes de disputas abertas por backoffice e transferências DICT instantâneas de saques via Pix.

- Websocket: Especificação de comunicação persistente bidirecional em tempo real dedicada de forma exclusiva ao módulo de chat interno entre estabelecimentos e profissionais. O barramento gerencia os estados de abertura de sockets pós-fechamento de turnos, barramento de reconexão automática (retry TCP/IP) em cenários de instabilidade de rede móvel e persistência assíncrona de histórico de mensagens.

## 5.4. Estratégia de Deploy e CI/CD

### [EM DESENVOLVIMENTO – REFINAMENTO TÉCNICO PÓS-SPRINT 4]

- Status Atual da Equipe: O fluxo de engenharia de liberação contínua está sob responsabilidade do integrante Carlos. A infraestrutura contemplará um servidor dedicado hospedando os ambientes isolados de desenvolvimento, homologação de testes de gateway e a pipeline oficial de produção. O desenho do esteira automatizada de CI/CD via Jenkins, integrada diretamente ao GitHub com gatilhos automáticos de testes unitários integrados e deploy automatizado sem interrupção de serviço (zero-downtime), será anexado graficamente aqui pós-configuração dos servidores.

# 6. Mapeamento de Riscos

## Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição das Alterações | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Mapeamento inicial baseado na Matriz GUT | Homologado |
| 1.1 | 28/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Inclusão dos riscos da arquitetura (Sprint 4) e ajuste do impacto do Serviço de Mapas | Rascunho |

Instrução do Modelo (Escola de TI): Levantamento preventivo de ameaças operacionais, de equipe e de infraestrutura técnica, associadas aos respectivos planos de mitigação e caminhos de contingência para evitar punições ou quebras de entregas ao longo do ciclo letivo.

| Risco Identificado | Impacto | Estratégia de Mitigação / Plano de Ação Operacional |
| --- | --- | --- |
| Gargalo no fluxo de commits travando a esteira de CI/CD | Alto | O time compromete-se formalmente a realizar micro-commits diários organizados por feature-branches e monitorar ativamente os cards no Jira. |
| Divergências de geolocalização por falha de hardware/GPS do usuário | Médio | Implementar algoritmo que capture a margem de erro retornada pela API móvel e conceder tolerância técnica de raio em metros antes de recusar o check-in. |
| Fraudes ou vazamentos de dados sensíveis na camada de pagamentos | Alto | Criptografia assimétrica em repouso e delegação completa de manipulação de dados de cartões ao gateway externo certificado (PCI-DSS compliance). |
| Inatividade de membros da equipe estourando prazos da sprint | Médio | Pareamento obrigatório em tarefas críticas (ex: Lucas e Carlos em Endpoints) para garantir redundância técnica e pulverização do conhecimento da stack. |
| Dependência do Serviço de Mapas para toda distância (o banco não guarda coordenadas), com custo por chamada e prazo de 2 segundos | Médio | Cache por CEP por 30 dias no Redis, paginação da lista e resposta rápida de erro; o app continua funcionando sem o cache. |
| Rejeição em massa de saques Pix por inconsistência de chaves de terceiros | Médio | Inclusão de barramento lógico síncrono que barra a submissão do formulário caso o CPF digitado na chave Pix seja diferente do CPF verificado no cadastro da conta. |
| Documentos e diagramas desatualizados no GitHub levando alguém a trabalhar em cima de versão antiga | Alto | Manter só a versão vigente de cada documento, mover as antigas para uma pasta de arquivo, tabela de versão em todos os documentos e README com a lista dos vigentes. |
| Decisões de arquitetura abertas (banco, gateway, provedor de nuvem, websocket do chat) travando tarefas dependentes | Médio | Registrar cada decisão em um único documento e propagar; decidir a stack na reunião de sexta. |
| Conflito na regra de pagamento (Pix por QR Code contra a captura automática no aceite do freelancer) gerando retrabalho | Alto | Decidir a regra na reunião de sexta e atualizar endpoints, caso de uso 17 e sequências de uma vez. |
| Rajada de notificações ao publicar uma vaga sobrecarregando o banco e estourando os 5 segundos | Alto | Fila de tarefas no PostgreSQL, escrita em lote, push em lotes de 500, índice parcial e partição mensal; subir workers se a tarefa mais antiga passar de 5 s. |
| Banco principal como ponto único de falha | Alto | Réplica de leitura promovida em minutos, backup diário com arquivamento contínuo do log e teste de restauração. |
| Dados pessoais sem prazo de retenção e sem criptografia definidos, e dados sensíveis sem consentimento específico | Alto | Definir prazos de retenção, criptografia em repouso, tabelas de consentimento e exclusão sob solicitação (LGPD). |